G10第九周第二次会议纪要



小 组： G10

小组成员 吴登钻31901236（组长）

赵晟浩 31901244

钟朱楠 31901245

**会 议 记 录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 求真1-409 | | 会议时间 | 2021/11/14  20:30 - 21:00 | | | |
| 主 持 人 | | 吴登钻 | | 记录人 | 钟朱楠 | | | |
| 参会人员 | | 吴登钻，钟朱楠，赵晟浩 | | | | | | |
| 会议主题 | | 检查个组员任务完成情况，并打分 | | | | | | |
| 本次会议内容：  组员相互检查各自的任务，并根据进度来修改甘特图，计划完成修改上次布置的任务，尽量完成 | | | | | | | | |
| **本周任务安排** | | | | | | | | |
| 负责人 | | | 工作安排 | | | | 截止日期 | |
| 吴登钻 | | | 继续修改项目计划，修改甘特图 | | | | 2021/11/17 | |
| 钟朱楠 | | | 修改详细设计文件，修改伪代码详细设计 | | | | 2021/11/17 | |
| 赵晟浩 | | | 修改展示PPT | | | | 2021/11/17 | |
| **上阶段任务完成情况** | | | | | | | | |
| 工作者 | 工作内容 | | | | | 完成情况 | | 评分 |
| 吴登钻 | 修改项目计划，撰写会议纪要 | | | | | 完成 | | 84 |
| 钟朱楠 | 制作详细设计文件，伪代码详细设计 | | | | | 完成 | | 87 |
| 赵晟浩 | 制作展示PPT | | | | | 完成 | | 83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第九周任务完成评分细则 | | | |  |
|  | 完成时间 | 完成规范 | 完成程度 | 任务量 | 评分 |
| 吴登钻 | 及时完成 | 一般 | 基本完成 | 一般 | 84 |
| 钟朱楠 | 及时完成 | 较好 | 基本完成 | 一般 | 86 |
| 赵晟浩 | 及时完成 | 一般 | 基本完成 | 少一点点 | 83 |