## Slide 1
课程备忘录 项目计划
便利学生们的课程查看及任务完成
G010：吴登钻
赵晟浩 钟朱楠

## Slide 2
目录
壹
贰
叁
肆
项目概述
范围管理计划
时间管理计划
参考资料
伍
可行性分析
陆
成本管理计划
柒
会议纪要

## Slide 3
项目概述
为什么想到做课程

## Slide 4
在我们课程课堂中，老师会布置许多任务，我们在课堂上要记录的话会比较仓促，每次都要打开备忘录来记录，由于相对仓促，我们可能无法把一些任务相对完整地记录下来，记录下来也有可能条理逻辑不是非常流畅，而当前我们所用的应用功能相对较多，若要去查看任务需要跨越许多级菜单，非常不方便，因此我们想到做一个课程记事本来解决这个问题
项目背景
项目背景

## Slide 5
项目介绍/业务目标
学生端
面向我们各位同学
教师端
面向教师，发布任务

## Slide 6
学生端
可通过课程导入程序，将学生教务系统内的课表导入学生端，学生也可在学生端自定义课表
导入课表
点击课程表内课程的单元格即可进入该课程的任务列表，其中展示老师发布的任务，学生也可在此部分自定义任务，任务完成可自己手动勾选
查看任务
大学生活铃声很大程度无法听到，大家课程不一样，很容易忘记自己有课要上，此功能可在上课前提醒学生上课，可自定义开关及提前多少时间提醒
上课提醒
点击课程表内课程的单元格可进入该课程的自定义学习任务，我们可以补充该课程的一些内容来更好地提高自己
自定义学习任务

## Slide 7
教师端
根据课程号发布的任务直接展示在学生端该课程号内的任务列表中，可设置截止时间等，
发布任务
根据课程号发布的临时通知直接展示在学生端内，
发布临时通知

## Slide 8
可行性分析

## Slide 9
可行性分析报告
 | 语言、工具 | 优势 | 劣势
数据库 | MYSQL | 体积小、速度快、总体成本低；支持多种操作系统；是开源数据库，提供的接口支持多种语言连接操作；作为上学期数据库课程所主要用的软件，我们对它有一定的认知和熟练度 | 功能方面相对于SQL Server较少；针对于高级配置等，没有SQL Server界面化操作简便；涉及开源，因此不会提供保障
 | SQL Server | 稳定性较好，适用于企业级海量数据存储查询 | SQL Server的简单查询速度不如MySQL；收费且正版价格非常高

## Slide 10
可行性分析报告
 | 语言、工具 | 优势 | 劣势
服务器 | 阿里云 | 国内主流的云服务器，中文；自带连接服务器功能，不用再下载第三方工具辅助连接，操作起来相对简单，方便开发；有专门面向学生的服务器，相对来说性价比很高 | 第三方支持少；自带的连接密码可被存于浏览器中，容易泄漏；
 | 亚马逊AWS | 开放存储这些服务的性能比阿里云好，在全世界各地使用访问都很快；技术成熟 | 入门门槛太高，操作难度大，价格高；须使用第三方工具连接服务器

## Slide 11
可行性分析报告
最终选择的方案
数据库：MYSQL
服务器：阿里云服务器
开发平台：安卓端，ios端
前端：uniapp
后端：java
原因：
1. MYSQL免费，SQL Server的付费。
2. 阿里云服务器操作简单，适合小组实际情况。
3.客户要求产品覆盖全平台。

## Slide 12
范围管理计划

## Slide 13
项目分为五个阶段：
项目启动
项目计划
项目执行
项目控制
项目收尾
详见工作分解结构图

## Slide 14
时间管理计划

## Slide 15
工作任务分解
时间管理计划
总的项目任务分为以下几个阶段

## Slide 16
工作任务分解
时间管理计划
项目启动安排如下

## Slide 17
时间管理计划
工作任务分解
项目计划阶段，作为需求开发的前提，包括 可行性分析、需求工程项目计划等，保证需求开发以及后续工作的顺利进行，具体安排如下：

## Slide 18
时间管理计划
工作任务分解
项目执行阶段，作为整个项目的重点阶段，主要为了获取和明确需求，提供和保证项目开发基础路线的正确性，具体安排如下：

## Slide 19
时间管理计划
工作任务分解
项目控制阶段，主要任务为跟踪和变更需求，使开发路线及产品尽量接近于客户实际期望的产品，并且在合理变更范围内不会超出控制范围，具体安排如下 ：

## Slide 20
时间管理计划
工作任务分解
项目收尾阶段，对项目进行最终的总结和报告，具体安排如下 ：

## Slide 21
人员分工
详见甘特图

## Slide 22
成本管理计划

## Slide 23
从全国行业平均看(以一年20D/M*12M=240D，
一天工作8小时为准，实际可能大于8小时)：
人均工资/小时 = 90501/240/8=47.15（元/小时）
项目预算：
工期按87天，每天3h计算
87*3*3*47.15=36918.45元
会议及团建预算：
一月一团建，每次200元
3*200=600
总预算=36918.45+600=37518.45元
人员预算

## Slide 24
参考资料
本项目参考的一些项目

## Slide 25
参考资料
项目计划参考标准
GB/T 8566-2007 信息技术——软件生存周期过程

## Slide 26
当前阶段每位组员的分工
Work experience summary
吴登钻
钟朱楠
赵晟浩
壹
贰
叁
85
82
80
WBS图绘制
甘特图绘制
PPT编写
可行性分析编写
可行性分析编写
项目计划书编写

## Slide 27
会议纪要

## Slide 28
感谢您观看