G10第十二周第一次会议纪要



小 组： G10

小组成员 吴登钻31901236（组长）

赵晟浩 31901244

钟朱楠 31901245

**会 议 记 录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 求真1-409 | | 会议时间 | 2021/12/1  20:30 - 21:00 | | | |
| 主 持 人 | | 吴登钻 | | 记录人 | 钟朱楠 | | | |
| 参会人员 | | 吴登钻，钟朱楠，赵晟浩 | | | | | | |
| 会议主题 | | 分配本周任务，总结上课出现的问题 | | | | | | |
| 本次会议内容： 本周需要完成的任务：完善各模块的编码，编写翻转课堂ppt，完善代码清单，编写系统测试报告，编写ppt，修订总体设计及详细设计，编写用户手册，编写代码规范 | | | | | | | | |
| **本周任务安排** | | | | | | | | |
| 负责人 | | | 工作安排 | | | | 截止日期 | |
| 吴登钻 | | | 完善编码，修改甘特图 | | | | 2021/12/5 | |
| 钟朱楠 | | | 完善编码，撰写会议纪要，编写代码规范 | | | | 2021/12/5 | |
| 赵晟浩 | | | 完善编码，编写翻转ppt | | | | 2021/12/5 | |
| **上阶段任务完成情况** | | | | | | | | |
| 工作者 | 工作内容 | | | | | 完成情况 | | 评分 |
| 吴登钻 | 完善编码，修改甘特图 | | | | | 完成 | | 85 |
| 钟朱楠 | 完善编码，修改ppt | | | | | 完成 | | 86 |
| 赵晟浩 | 完善编码 | | | | | 完成 | | 84 |