G10第十三周第二次会议纪要



小 组： G10

小组成员 吴登钻31901236（组长）

赵晟浩 31901244

钟朱楠 31901245

**会 议 记 录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 求真1-409 | | 会议时间 | 2021/12/12  20:30 - 21:00 | | | |
| 主 持 人 | | 吴登钻 | | 记录人 | 赵晟浩 | | | |
| 参会人员 | | 吴登钻，钟朱楠，赵晟浩 | | | | | | |
| 会议主题 | | 检查个组员任务完成情况，并打分 | | | | | | |
| 本次会议内容：  完善代码，完善测试报告，同时修改详细设计，项目计划等文档，制作ppt | | | | | | | | |
| **本周任务安排** | | | | | | | | |
| 负责人 | | | 工作安排 | | | | 截止日期 | |
| 吴登钻 | | | 完善教师，管理员界面与功能，完善测试报告 | | | | 2021/12/15 | |
| 钟朱楠 | | | 完善学生课表功能，完善测试报告 | | | | 2021/12/15 | |
| 赵晟浩 | | | 修改甘特图 | | | | 2021/12/15 | |
| **上阶段任务完成情况** | | | | | | | | |
| 工作者 | 工作内容 | | | | | 完成情况 | | 评分 |
| 吴登钻 | 完善教师，管理员界面 | | | | | 完成 | | 84 |
| 钟朱楠 | 完善学生课表功能 | | | | | 完成 | | 87 |
| 赵晟浩 | 修改详细设计，项目计划等文档 | | | | | 完成 | | 80 |